CÔNG TY CỔ PHẦN 	                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỆT HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG		            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng,Ngày  30  tháng 06  năm 2016

BÁO CÁO TỔNG QUÁT

VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA KHÁNH – ĐÀ NẴNG

( Giai đoạn 2016 – 2018 )

- Mục tiêu chủ yếu của Dự án :

- Vải Yarn – Dyed cung cấp cho may xuất khẩu, góp phần phát triển ngành công nghệ hỗ trợ ( dệt vải ) của Ngành Dệt May Việt Nam, bảo đảm sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển bền vững hiệu quả .

- Sản lượng vải Yarn – Dyed bình quân 1.000.000 mét/tháng, chia làm 02 giai đoạn :

- Giai đoạn 1 : Nâng sản lượng lên 600.000 mét vải thành phẩm/tháng .

- Giai đoạn 2 : Đủ 1.000.000 mét vải thành phẩm/tháng .

- Các hạng mục chủ yếu ( kèm theo chi tiết dự toán ) :

- Giai đoạn 1 : Gồm 31 hạng mục, trong đó : Có 48 máy dệt, gồm 24 máy dệt, cơ cấu cam – 4 màu sợi ngang; 12 máy dệt, cơ cấu Dobby – 4 màu sợi ngang; 12 máy dệt, cơ cấu Dobby – 6 màu sợi ngang và các thiết bị phụ trợ khác .

- Giai đoạn 2 : Gồm 32 hạng mục, trong đó có 64 máy dệt, gồm 30 máy dệt, cơ cấu cam 4 màu sợi ngang, 34 máy dệt cơ cấu Dobby 6 màu sợi ngang và các thiết bị phụ trợ khác .

- Về dự toán chi phí :

- Giai đoạn 1 : Tổng mức đầu tư : 92.914.546.000 VND, trong đó : Thiết bị dệt khí 48 máy với mức đầu tư : 55.644.000.000 VND; Thiết bị phục vụ khác : 32.380.000.000 VND .

- Giai đoạn 2 : Tổng mức đầu tư : 167.000.000.000 VND, trong đó : Thiết bị dệt khí 64 máy với mức đầu tư : 78.074.800.000 VND, Thiết bị phục vụ khác : 56.500.000.000 VND .

- Về thời gian thực hiện :

- Giai đoạn 1 : Bắt đầu ký Hợp đồng mua sắm từ Quý III/2016 . Tháng 01/2017 nghiệm thu và đưa vào sản xuất toàn bộ dự án giai đoạn 1 .

- Giai đoạn 2 : Từ Quý III/2017 ký Hợp đồng mua sắm, Quý II năm 2018 đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh .

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT HÒA KHÁNH – ĐÀ NẴNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN CHÁNH